财务数智人

AI应用大赛冲刺版需求文档

拍照即记账 · 对话即分析 · 一键即出表

版本：V1.0（大赛冲刺版）
日期：2026年6月
开发周期：4周

# 财务数智人 — AI应用大赛冲刺版需求文档

## 一、项目定位与大赛策略

### 1.1 一句话定义

财务数智人 = 你的AI财务同事，拍照识票、自动记账、对话查账、一键出表，让财务人员从"账房先生"变"业务伙伴"。

### 1.2 大赛评审关注点分析

| 评审维度 | 权重（预估） | 我们的应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 创新性 | 20% | 多模态AI+财务知识图谱，非简单套壳 |
| 技术难度 | 20% | OCR+LLM+Agent协同，技术栈完整 |
| 实用价值 | 25% | 直击财务工作痛点，市场空间巨大 |
| 完成度 | 20% | 4周交付可交互Demo，核心链路跑通 |
| 展示效果 | 15% | 视觉化大屏+实时交互，现场震撼 |

### 1.3 核心演示场景（Demo Day必演）

场景一：拍照即记账（30秒）

现场拿一张发票/收据拍照 → AI实时识别 → 自动生成会计凭证 → 展示记账结果

场景二：对话式财务分析（60秒）

用自然语言提问："上个月销售费用为什么超了？" → AI自动调取数据、分析归因、生成图表+文字解读

场景三：一键出报表（20秒）

点击按钮 → 自动生成资产负债表/利润表 → AI自动撰写分析评语 → 展示可视化大屏

### 1.4 目标用户

主要展示对象：中小企业财务负责人、代账公司

行业痛点：财务人员每天80%时间花在重复性的数据录入、核对、填报上

市场规模：中国有4000万+中小企业，代账行业规模超2000亿

## 二、4周冲刺计划

### 总体原则

Week 1：基础能力搭建（OCR引擎 + LLM对接 + 基础数据）

Week 2：核心功能开发（智能凭证 + 发票管理）

Week 3：高级功能开发（对话分析 + 报表生成 + 可视化大屏）

Week 4：联调打磨（端到端流程打通 + UI美化 + Demo演练）

### Week 1：基础能力搭建（Day 1-7）

| 任务 | 交付物 | 技术方案 |
| --- | --- | --- |
| OCR引擎集成 | 支持发票/收据/银行回单识别 | 调用百度OCR/腾讯OCR API，或用PaddleOCR本地部署 |
| LLM对接 | 对话接口可用 | 接入GPT-4/通义千问/文心一言，封装统一接口 |
| 财务知识库 | 会计科目表+常见业务凭证模板 | 结构化知识库 + Prompt模板 |
| Demo数据准备 | 3个月模拟财务数据 | 生成包含50+笔业务的完整账套 |
| 基础UI框架 | 前端项目可运行 | React/Vue + Ant Design/Element Plus |

### Week 2：核心功能开发（Day 8-14）

| 任务 | 交付物 | 演示效果 |
| --- | --- | --- |
| 拍照识票 | 拍照/上传发票 → 结构化提取 | 实时展示OCR识别过程和结果 |
| 自动生成凭证 | 识别结果 → 自动生成借贷分录 | 展示AI"思考过程"和最终凭证 |
| 发票验真 | 对接税务总局查验接口 | 展示验真结果（真/假/重复） |
| 凭证审核 | 自动校验金额/科目/逻辑 | 标注异常项，给出修正建议 |

### Week 3：高级功能开发（Day 15-21）

| 任务 | 交付物 | 演示效果 |
| --- | --- | --- |
| 对话式分析 | 自然语言查询财务数据 | 多轮对话，追问，图表联动 |
| 一键出报表 | 三大报表自动生成 | 报表+AI自动点评 |
| 可视化大屏 | 财务驾驶舱 | 关键指标卡片、趋势图、TOP排名 |
| 报告自动生成 | AI撰写财务分析报告 | Word/PDF导出 |

### Week 4：联调打磨（Day 22-28）

| 任务 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 端到端联调 | 完整业务流程跑通 | 从发票录入到报表生成的全链路 |
| UI/UX打磨 | 界面美观、交互流畅 | 大赛展示级的视觉效果 |
| Demo演练 | 熟练演示+讲解话术 | 3分钟完整演示流程 |
| 容错处理 | 异常场景兜底 | 网络断开、识别失败的优雅处理 |
| 视频录制 | 2分钟演示视频（备用） | 防止现场技术问题 |

## 三、Demo核心功能详细需求

### 3.1 智能识票与自动记账（★★★ 最核心演示功能）

#### 3.1.1 功能描述

用户拍照或上传发票/收据/银行回单，系统自动识别关键信息，生成会计凭证并展示入账结果。

#### 3.1.2 支持的单据类型

| 单据类型 | 识别字段 | 演示优先级 |
| --- | --- | --- |
| 增值税专用发票 | 发票代码、号码、金额、税额、销/购方信息、货物明细 | P0（必演） |
| 增值税普通发票 | 同上 | P0 |
| 电子发票（PDF） | 解析PDF提取结构化数据 | P0 |
| 全电发票 | 解析XML/JSON格式 | P1 |
| 火车票/机票 | 乘客、行程、金额、日期 | P1 |
| 银行回单 | 收/付款方、金额、日期、摘要 | P1 |
| 通用收据/手写单据 | 金额、日期、事由（LLM辅助） | P2 |

#### 3.1.3 交互流程

上传阶段：用户点击"拍照记账"或拖拽上传图片/PDF

识别阶段：展示AI实时识别动画，逐步显示提取的字段（有科技感）

确认阶段：结构化信息展示 + AI生成的会计凭证预览，用户可微调

入账阶段：确认后一键入账，展示入账成功反馈

#### 3.1.4 技术实现要点

OCR引擎：优先使用PaddleOCR（开源免费，中文识别效果好）+ LLM后处理纠错

凭证生成：规则引擎（预设模板匹配）+ LLM兜底（非标单据）

前端效果：上传后逐步动画展示识别过程，字段高亮标注在原图上

### 3.2 对话式财务分析（★★★ 核心亮点功能）

#### 3.2.1 功能描述

用户用自然语言与财务数智人对话，查询数据、分析趋势、生成图表。这是展示AI理解能力的关键功能。

#### 3.2.2 支持的对话类型

| 对话类型 | 示例问题 | 系统响应 |
| --- | --- | --- |
| 数据查询 | "本月管理费用是多少？" | 返回精确数字+同比环比 |
| 对比分析 | "对比Q1和Q2的营收情况" | 生成对比表格+柱状图 |
| 归因分析 | "为什么上个月利润下降了？" | 多因素分析+关键原因标注 |
| 趋势预测 | "按当前趋势，全年营收能到多少？" | 趋势线+预测区间 |
| 报告生成 | "帮我写一份Q1财务分析报告" | 生成完整分析报告（含图表） |
| 操作指令 | "把这笔差旅费记到研发部" | 执行记账操作+确认反馈 |

#### 3.2.3 交互设计

左侧：对话窗口（类ChatGPT布局）

右侧：数据面板（根据对话内容动态展示图表/表格）

底部：快捷提问按钮（"本月利润"、"费用TOP5"、"应收催收"等）

#### 3.2.4 技术实现要点

Text-to-SQL：将自然语言转为SQL查询数据库

Function Calling：LLM调用预定义的财务分析函数

数据可视化：ECharts/AntV根据返回数据自动生成图表

上下文管理：支持多轮对话，记住前文语境

### 3.3 一键生成财务报表（★★ 核心展示功能）

#### 3.3.1 功能描述

基于已录入的凭证数据，一键自动生成资产负债表、利润表、现金流量表，并附AI自动撰写的分析评语。

#### 3.3.2 功能要点

三大报表：资产负债表、利润表、现金流量表（直接法/间接法）

AI分析评语：对每个关键指标自动生成文字解读（如"应收账款同比增长32%，建议关注回款风险"）

可视化呈现：关键指标卡片 + 趋势折线图 + 结构饼图

导出功能：支持导出为Excel/PDF

#### 3.3.3 技术实现要点

报表生成逻辑：根据会计等式和科目余额表自动计算

AI评语：LLM基于报表数据生成自然语言分析

模板化输出：报表格式符合财政部标准格式

### 3.4 财务可视化驾驶舱（★★ 展示效果功能）

#### 3.4.1 功能描述

一屏展示企业财务健康状态，关键指标实时更新，异常自动预警。

#### 3.4.2 大屏模块

| 区域 | 内容 | 视觉效果 |
| --- | --- | --- |
| 顶部核心指标 | 营收、利润、现金流、毛利率 | 数字滚动动画 |
| 左侧趋势 | 收入/支出月度趋势折线图 | 渐变面积图 |
| 中部结构 | 费用结构饼图 + TOP5客户柱状图 | 交互式图表 |
| 右侧预警 | 异常指标红色闪烁 + AI建议 | 告警动效 |
| 底部动态 | 最新凭证流水实时滚动 | 滚动列表 |

### 3.5 发票管理与验真（★★ 实用展示功能）

#### 3.5.1 功能描述

发票批量上传、自动识别、真伪查验、查重检测、进项抵扣管理。

#### 3.5.2 功能要点

发票批量上传（支持拖拽多张）

自动OCR识别并提取关键字段

对接税务总局接口验真

发票查重（发票代码+号码+金额三重校验）

进项税额汇总与抵扣管理

发票台账（可搜索、筛选、导出）

## 四、技术架构

### 4.1 整体架构

┌─────────────────────────────────────────┐
│              前端展示层                    │
│   Vue3/React + Ant Design + ECharts     │
├─────────────────────────────────────────┤
│             API网关层                     │
│        FastAPI / Spring Boot            │
├──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────┤
│ OCR  │ LLM  │规则   │数据   │ 报表引擎    │
│ 引擎 │ 引擎 │引擎   │查询   │            │
├──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┤
│              数据层                       │
│   SQLite/Demo数据 + 财务知识库           │
└─────────────────────────────────────────┘

### 4.2 AI技术栈

| 能力 | 技术方案 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| OCR识别 | PaddleOCR / 百度OCR API | 发票、单据文字识别 |
| 大语言模型 | 通义千问/GPT-4/文心一言 | 凭证生成、对话分析、报告撰写 |
| 文档解析 | pdfplumber / PyMuPDF | PDF电子发票解析 |
| 数据可视化 | ECharts / AntV | 报表图表、驾驶舱大屏 |
| Text-to-SQL | LLM + Few-shot | 自然语言转数据库查询 |
| Function Calling | LLM Agent | 调用财务分析函数 |

### 4.3 Demo数据策略

准备一个虚拟公司"数智科技有限公司"的3个月完整财务数据

包含50+张发票（各类）、30+笔银行流水、完整凭证链

数据覆盖常见业务场景：采购、销售、差旅、工资、税费等

## 五、大赛展示策略

### 5.1 演示脚本（3分钟版）

| 时间 | 动作 | 话术要点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:20 | 开场亮明产品定位 | "财务数智人，让AI当你的财务同事" |
| 0:20-1:00 | 拍照识票+自动记账 | 现场拍照，实时识别，展示凭证 |
| 1:00-1:40 | 对话式分析 | 提问"上月利润为什么下降"，展示分析 |
| 1:40-2:20 | 一键出报表+驾驶舱 | 展示报表+AI评语+大屏 |
| 2:20-3:00 | 总结价值+未来展望 | 市场空间、商业模式、技术壁垒 |

### 5.2 加分项准备

技术海报/展板：架构图+核心算法说明

对比视频：人工处理 vs AI处理，效率对比

用户证言：提前找1-2位财务人员体验并录制反馈

数据亮点：识别准确率98%+、处理速度提升50倍、覆盖90%日常业务

## 六、未来展望（路演PPT用）

以下功能在大赛中作为未来规划展示，不在4周开发范围内：

银企直连与自动对账

电子税务局直连申报

多主体合并报表

RPA无人值守自动化

税务筹划与风险预警

多行业模板（制造/零售/餐饮/互联网）

移动端App

与主流ERP系统深度集成